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Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации

 и оценке эффективности муниципальных программ

Нижнемамонского 1-го сельского поселения 
Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕМАМОНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2026 г.
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование программы
	Срок реализации программы
	Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу
	Исполнитель программы
	Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб.
	Примечание

	1
	Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» 
	2020-2028 годы
	Постановление №162 от 07.11.2019
	Администрация Нижнемамонского 1-госельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области
	254377,35
	Постановление
№64 от 26.03.2026 г

О внесении изменений в постановление администрации

Нижнемамонского

1-го сельского 

поселения Верхнемамонского муници-пального района

Воронежской области

 От 07.11.2019г№162

« Об утверждении 

муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской 

области «Инфраструктура
на 2020-2028 годы»

	
	Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера»
	2020-2028 годы
	Постановление №161 от 07.11.2019
	Администрация Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области
МКУ «Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципвльного района Воронежской области»»
	106053,2  
	Постановление

№66 от26.03.2026 г

О внесении изменений в постановление администрации

Нижнемамонского

1-го сельского 

поселения Верхнемамонского муници-пального района

Воронежской области

 От 07.11.2019г№161
« Об утверждении 

муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской 

области «Социальная сфера»

на 2020-2028 годы

	3
	Муниципальная программа Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом»
	2020-2028 годы
	Постановление №163 от 07.11.2019
	Администрация Нижнемамонского 1-госельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области
	50844,4
	Постановление

№ 65 от26.03.2026 г

О внесении изменений в постановление администрации

Нижнемамонского

1-го сельского 

поселения Верхнемамонского муници-пального района

Воронежской области

 От 07.11.2019г№162

« Об утверждении 

муниципальных программ Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального районаВоронежской 

области «Управление имуществом»

на 2020-2028 годы»


Глава Нижнемамонского 1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев
Исп.Курдюкова С.А..

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование программных мероприятий
	Срок реализации программы
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	Уровень освоения финансовых средств (%)
	Причины отклонений 

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет 
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	гр.5/гр.4

*100


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Всего по муниципальным программам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	МП «Инфраструктура»
	2020-2028
	23999
	23838,3
	
	
	20683,9
	20683,9
	3315,1
	3154,4
	
	
	99,2
	

	в том числе по подпрограммам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнемамонского  1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»
	16020,6
	16020,6
	
	
	14563,1
	14563,1
	1457,5
	1457,57
	
	
	100
	Снижение факта относительно планируемых показателей связано с понижением на аукционе стоимости

	1.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	
	16020,6
	16020,6
	
	
	14563,1
	14563,1
	1457,5
	1457,5
	
	
	100
	

	Подпрограмма 2 «Развитие территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»
	5727,1
	5566,4
	
	
	4328
	4328
	1399,1
	1238,4
	
	
	97,2
	

	2.1
	Основное мероприятие

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	
	304,6
	304,6
	
	
	10
	10
	294,6
	294,6
	
	
	100
	

	2.2
	Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание»
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие 2 « «Организация и содержание уличного освещения»наружного освещения»
	
	762,2
	762,2
	
	
	298,4
	298,4
	463,8
	463,8
	
	
	100
	

	2.4
	Основное мероприятие 4»Благоустройство территории»
	
	4660,3
	4499,6
	
	
	4019,6
	4019,6
	640,7
	480
	
	
	96,6
	

	2.5
	Основное мероприятие 6 «Развитие ТКО ».
	
	2251,3
	2251,3
	
	
	1792,8
	1792,8
	458,5
	458,5
	
	
	100
	Снижение факта относительно планируемых показателей связано с понижением на аукционе стоимости 

	2.6
	Основное мероприятие 6
«Осуществление муниципального жилищного контроля»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области»
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	4.1
	Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства»
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2
	МП «Социальная сфера»
	2020-2028
	8091,1
	8091,1
	
	
	280
	280
	7811,1
	7811,1
	
	
	100
	

	2.1
	Основное мероприятие 1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры»
	
	7856,2
	7856,2
	
	
	60
	60
	7796,2
	7796,2
	
	
	100
	

	2.2
	Основное мероприятие 2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Нижнемамонском 1-ом сельском поселении»
	
	224,9
	224,9
	
	
	220
	220
	4,9
	4,9
	
	
	100
	

	2.3
	Основное мероприятие 3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан»
	
	10
	10
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	100
	Социальные выплаты производятся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и имеют заявительный принцип. В 2021 году за такой выплатой обратились 2 человека

	2.4
	Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	МП «Управление финансами и муниципальным имуществом»
	2020-2028
	6910
	6910
	410,4
	410,4
	221,3
	221,3
	6278,3
	6278,3
	
	
	100
	

	3.1
	Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения»
	
	6381,7
	6381,7
	
	
	221,3
	221,3
	6160,4
	6160,4
	
	
	100
	

	3.2
	Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Нижнемамонского 1-госельского поселения
	
	117,9
	117,9
	
	
	
	
	117,9
	117,9
	
	
	100
	

	3.3
	Основное мероприятие 3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
	
	410,4
	410,4
	410,4
	410,4
	
	
	
	
	
	
	100
	

	3.4
	Основное мероприятие 4 «Управление государственным долгом Нижнемамонского 1-го сельского поселения»
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	0
	


Глава Нижнемамонского1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев

Исп.Курдюкова С.А..
Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	уровень достижения показателя (индикатора), %
	

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "ИНФРАСТРУКТУРА»

	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

	1.1
	Основное мероприятие 1»Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 %
	 
	10 
	10
	 100
	 

	ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

	2.1
	Основное мероприятие 1»Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля сумм финансовых средств, направленных на проведение дезинсекционной обработки мест массового отдыха в общей сумме расходов  бюджета поселения
	%
	
	9,1
	9,1   
	100
	

	2.2
	Основное мероприятие 2

«Градостроительная деятельность и межевание»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов муниципальной собственности
	 %
	 
	 56,3
	56,3   
	100
	

	2.3
	Основное мероприятие 3»Организация и содержание уличного освещения»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных
	%
	
	110
	110   
	100
	

	2.4
	Основное мероприятие 4»Благоустройство территорий муниципальных образований»
	
	
	
	
	
	

	7
	Доля установленных на территории поселения контейнеров для  сбора ТКО  от нормативного количества
	%
	
	18,9
	18,9
	100
	

	2.5
	Основное мероприятие 5»Строительство систем водоснабжения»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	
	40
	40
	100
	

	2.6
	Основное мероприятие 6 «Осуществление муниципального жилищного контроля»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество протоколов об административных правонарушениях (по которым наложены административные штрафы) в расчете на 1 тыс. человек населения
	ед
	
	23
	23
	100
	

	ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Нижнемамонского 1-го 1-1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

	3.1
	Основное мероприятие 1 « Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства»
	
	
	
	
	
	

	 
	Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования в расчете на 1 тыс. населения, ед
	ед 
	 
	15,1 
	15,1
	100 
	 

	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Нижнемамонского 1-го  сельского поселения Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области»

	4.1
	Основное мероприятие 1 « Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения
	%
	
	60,2
	60,2
	100
	

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА"

	1.1
	Основное мероприятие «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля жителей сельского поселения посещающих библиотеки от среднегодовой численности жителей населения
	 чел
	 
	 53
	53
	 100
	

	
	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения
	% 
	 
	 19,1
	19,1 
	100
	 

	1.2
	Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Нижнемамонском 1-ом сельском поселении
	
	
	
	
	
	

	
	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	%
	
	6,7
	6,7
	100
	

	1.3
	Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан»
	
	
	
	
	
	

	
	Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью
	%
	
	100
	100
	100
	

	1.4
	Основное мероприятие « Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения»
	
	
	
	
	
	

	
	Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда
	
	
	1,37
	1,37
	100
	

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

	1.1
	Основное мероприятие Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Администрация Нижнемамонского 1-го сельского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
	
	
	<

=10
	<

=10
	100
	

	1.2
	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Доля налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)
	%
	
	65
	65
	100
	

	1.3
	Основное мероприятие Расходы органа местного самоуправления- администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	
	
	
	
	
	

	
	Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления.
	%
	
	35
	35,0
	100
	

	
	Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом).
	%
	
	2,2
	2,2
	100
	

	1.4
	Основное мероприятие

Управление государственным долгом Нижнемамонского 1-го сельского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных
	%
	
	0
	0
	100
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Глава Нижнемамонского1-го сельского поселения                                                              А.Д.Жердев
Исп.Курдюкова С.А..
Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

Нижнемамонское 1-ое сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

(наименование муниципального образования)

за 2025 год

 Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №161 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Социальная сфера» первоначально на 2020-2025 годы. С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой  деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 8091,1 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 8091,1 тыс.рублей  или 100 % от плановой величины.
За 2025 год МКУ « Центром культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района «было проведено: в СДК№1 эко-фестиваль «С заботой о будущем»,в рамках акции « Родные берега» . В онлайн конкурсах приняли участие дети до 14 лет, а так же взрослые граждане в возрасте от 20 до 60 лет.

        В 2025 году в МКУ « Центром культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района «велась работа в 26 клубных формированиях с общим количеством занимающихся -284 человек. В библиотеке читателей-1173, человека,посещений-12028,книговыдача-11564экз.Книжный фонд-19404 экз. В течение года приняли участие в 22 районных мероприятиях: 10 онлайн-фестивалях «Донские звездочки»,»Мы отсюда родом»,» Мамон многонациональный», »Нам года- не беда»,»Песни старины»,»Песня вольная»,» Рождественский концерт»,»Конкурс патриотической песни»,»Песни солдатские шинели»,»Ты моя мелодия».
      В рамках года Памяти  и Славы  приняли участие в районном отчетном концерте «Вокзал Надежды». Была организована выставка ко дню Победы. МКУ Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения  принял участие в   поздравлении ветеранов ВОВ на дому,  провели онлайн – конкурс «Расскажи о своем герое»

За отчетный период 2025 года совместными усилиями проводятся различные мероприятия: утренники, дни информации, уроки мужества, акции. За истекший период было проведено 16 мастер- классов в онлайн – формате, также проведено 5 конкурсов: конкурс стихов « Мы с папой- лучшие друзья», »Прекрасное слово- мама», конкурс рисунков « Моя Россия», областной конкурс песни « Ты моя мелодия», конкурс декоративного прикладного творчества «Хоровод кукол». Приняли активное участие в марафоне «Я дарю тебе сердечко». Была проведена акция « Песни старины», фотоакция «Я в Крыму»,акция « Под флагом единым». Были проведены праздничные концерты, посвященные дню защитников Отечества, международному женскому дню, дню независимости России, дню матери. Проводится работа с детьми дошкольного возраста по проведению мультпарадов. Проведена акция: « Накорми птиц»,  поседелки с чаепитием « Разговор о главном»
В СДК №1 работает клуб « Ветеран», на котором плетутся сети для СВО, за год сплетена 631 сеть. Для СВО оказывается гуманитарная помощь, люди вяжут теплые носки, шьют нижнее белье.

«Одним из направлений социального развития поселения является привлечение жителей к здоровому образу жизни, создание условий для развития физической культуры и спорта. В этом направлении успешно функционируют: стадион, многофункциональные и детские площадки,  секции, в которых занимаются 521 человек по 10 видом спорта. Общий охват занятиями физической культуры и спортом составляет 6,7 % от общей численности населения. Нижнемамонское 1-ое поселение активно участвовало в спортивной жизни района.

 Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100,0%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем  . 
Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №163 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом»первоначально на 2020-2025г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 6910 тыс.рублей

     Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 6910 тыс.рублей или 100 % от плановой величины. 

Администрация сельского поселения систематически проводит работу по увеличению доходной базы местного бюджета. Регулярно специалисты актуализируют базу данных налогооблажения, проводится инвентаризация объектов, ведется контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан села в собственность. 

Также на территории поселения в течение 2025 года проводился контроль за ненадлежащим содержанием прилегающих к домовладениям территорий и соблюдением правил благоустройства.    


Администрацией Нижнемамонского  1-го сельского поселения ведутся работы по выявлению безхозяйственного имущества, для дальнейшего оформления в собственность.

Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки. Лично в руки вручено больше тысячи квитанций с недоимкой по налогам. 

Основные трудности в этой работе – отсутствие рычагов влияния на неплательщиков. Мы не можем самостоятельно предъявлять требования и обращаться в суд.

По данным налоговой службы по состоянию на 01.01.2026 г. сумма недоимки по имущественным налогам физических лиц составила – 307,2 тыс. руб. В течение года недоимка уменьшилась по налогу на имущество и земельному налогу на 67,2 тыс.руб.
В поселении установлена и работает программа СГИО, позволяющая оперативно делать запросы в Росреестр и получать ответы о зарегистрированных правах на объекты. В течение отчетного периода администрацией сельского поселения оказывалось содействие   населению по оформлению в собственность жилых домов и земельных участков ЛПХ.  В 2025 г. продолжилась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений) в рамках реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

За 2025 год в рамках исполнения указанного федерального закона отработано:

109 земельных участков

24 домовладения и сооружения
В 2025 году проводилась активная работа по актуализации и приведению в соответствие адресного хозяйства поселения.

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения ведутся похозяйственные книги на основании сведений, предоставляемых гражданами на добровольной основе. С целью актуализации сведений по данным домохозяйств, проводится ежегодная сверка, актуализируется информация по личным подсобным хозяйствам. По состоянию на 1 января 2026 года на территории поселения числится 1 930 домохозяйств.

За прошедший период 2025 года администрацией сельского поселения было выдано:

11 выписок из похозяйственных книг.  
Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 100%, уровень финансирования реализации всех основных мероприятий составил  100%. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
Постановлением Администрации Нижнемамонского1-го сельского поселения №162 от 07.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Инфраструктура» первоначально на 2020-2025 г.г., с учетом внесенных изменений финансирования,  приведения в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения, планировалось в сумме 23999 тыс.рублей

     Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 23838,3 тыс.рублей или 99,2 % от плановой величины. 
Ежегодно жители поселения улучшают свои жилищные условия: в поселении ведется строительство и реконструкция индивидуального жилья,  

Остановлюсь на не менее важных проблемах - состояние  дорог местного значения и благоустройства.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог поселения составляет 36,2 км, в том числе с твердым покрытием 33,869 км.

В 2025 году на благоустройство дорог были израсходованы средства  субсидии из областного бюджета –14563,1 тыс. руб.

Средства дорожного фонда – 1457,5 тыс. руб. потрачены на очистку дорог от снега,приобретения бардюров, на оплату доли софинансирования местного бюджета при выполнении работ по по капитальному и текущему ремонту автодорог с.Нижний Мамон.
Администрацией Нижнемамонского 1-го  сельского поселения   ведется активная работа по благоустройству.  

 За 2025 год в Нижнемамонском1-ом сельском поселении проведено 11 субботников по благоустройству территории, при проведении субботников     собрано и вывезено на полигон ТБО порядка 510 м3 мусора. Ликвидирована одна несанкционированная свалка.  

  В целях безопасности дорожного  движения,  в соответствии с ГОСТами установлены   дорожные знаки,   «Пешеходный  переход», «Уступи дорогу», граничение максимальной скорости», «Дети».  

 Одной из самых серьезных проблем является процесс утилизации и вторичной переработки бытовых отходов. В Нижнемамонском 1-ом поселении   оборудованы в 2025г-22  контейнерные площадки.     

 Большая работа проведена по содержанию и модернизации уличного освещения, в поселении полностью проведено уличное освещение по всем улицам, установлено 556  светодиодных    светильников  . Все линии освещения работают в автоматическом режиме работы.   Всего светильников  уличного освещения 556 шт., при  нормативном количестве  547 шт.,  что составляет110 % освещенности дорог поселения.  

Расходы на уличное освещение составили 762,2 тыс. рублей,  в т.ч областная субсидия-298,4 тыс.руб.

 Также осуществлялось благоустройство и уборка кладбищ (весной завезено песка 100 куб. м., вывезено мусора 230 куб. м.)

Большое внимание и серьезные требования в настоящее время предъявляются к  обеспечению  мер пожарной безопасности и ликвидации ЧС. Для выполнения данных полномочий с жителями села проводится разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности и о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 99,2%, уровень финансирования реализации  основных мероприятий 100% , мероприятия программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер                                                                    С.А.Курдюкова
